## Slide 1
CAIS E2E
Aseguramiento de calidad del proyecto
Proceso, herramientas, estrategias, resultados y siguientes pasos desarrollados durante el semestre.
22
pruebas automatizadas identificadas
5
módulos funcionales cubiertos
POM
arquitectura de automatización
Flujo de calidad
Plan
Automatizar
Ejecutar
Validar
Reportar
Mejorar
Equipo de pruebas · Semestre 2026
Calidad del proyecto CAIS · 01

## Slide 2
CAIS E2E QA
Enfoque para asegurar la calidad
La calidad se trabajó como un ciclo continuo: entender riesgos, automatizar flujos críticos y usar resultados para mejorar.
1. Riesgo funcional
Priorizamos autenticación, control de acceso y datos clínicos/operativos por su impacto en el usuario final.
2. Automatización E2E
Los escenarios se ejecutan desde navegador real con Selenium y se validan por URL, toasts, formularios y listas.
3. Reutilización
BasePage, DriverManager y Page Objects reducen duplicación y concentran esperas, clicks, escritura y navegación.
4. Mejora continua
Cada defecto o fricción alimenta ajustes de selectores, datos de prueba, mensajes esperados y cobertura pendiente.
Calidad del proyecto CAIS · 02

## Slide 3
CAIS E2E QA
Herramientas utilizadas
Stack principal del proyecto para ejecutar pruebas automatizadas en navegador.
Java 17
Lenguaje base del framework de pruebas.
Selenium 4.44
Automatización de navegador y acciones de usuario.
TestNG 7.12
Estructura de pruebas, asserts y ciclo Before/After.
Maven
Gestión de dependencias y compilación del proyecto.
WebDriverManager
Configuración automática del driver del navegador.
Git + GitHub
Historial, commits atómicos y trazabilidad del avance.
Calidad del proyecto CAIS · 03

## Slide 4
CAIS E2E QA
Arquitectura de automatización
El framework separa interacción, páginas y casos de prueba para mantener los escenarios legibles.
TestNG
Page Object
BasePage
Selenium
App
BaseTest
Login inicial, setup común y cierre del driver.
BasePage
waitFor, click, type, hover, selectFrom y lectura de toast.
Pages
LoginPage, UsersPage, PacientesPage, EmergenciesPage, EvolutionPage.
Tests
Escenarios E2E con asserts de negocio.
Calidad del proyecto CAIS · 04

## Slide 5
CAIS E2E QA
Módulos probados hasta el momento
Cobertura actual por funcionalidad y flujo crítico.
Login
5 pruebas
credenciales válidas, password inválido, correo no registrado, logout, título UI
Usuarios
5 pruebas
invitación, correo existente, creación completa, desactivación, título UI
Pacientes
6 pruebas
registro, edición, búsqueda, sin resultados, ordenamiento, filtro
Emergencias
3 pruebas
alta, visualización por UUID, eliminación con toast
Evolución
3 pruebas
alta de nota, actualización, formulario vacío
Calidad del proyecto CAIS · 05

## Slide 6
CAIS E2E QA
Tipos de pruebas aplicadas
La cobertura combina validación funcional, flujos E2E, UI básica y reglas de acceso.
Funcionales
Creación, edición, búsqueda, filtros, invitaciones, emergencias y notas de evolución.
E2E
Flujos completos desde login hasta navegación y acciones dentro de módulos protegidos.
UI / Smoke
Verificación de títulos visibles y componentes clave antes de ejecutar flujos más profundos.
Negativas
Contraseña inválida, correo no registrado, paciente inexistente y formulario vacío.
Seguridad de ruta
Logout y bloqueo de acceso directo a rutas protegidas como /pacientes.
Regresión
Escenarios repetibles para detectar rupturas cuando cambian formularios, toasts o navegación.
Calidad del proyecto CAIS · 06

## Slide 7
CAIS E2E QA
Resultados obtenidos
La automatización ya permite validar comportamiento observable de los flujos principales.
22
escenarios automatizados identificados
5
módulos con cobertura E2E
3
tipos de evidencias: URL, toast y estado visual
Validaciones consistentes
Uso de Assert para comprobar mensajes, rutas, visibilidad y presencia de información en listas.
Menor duplicación
Las acciones comunes viven en BasePage y los locators se concentran en Page Objects.
Trazabilidad
Los cambios se han registrado mediante commits pequeños con tipos como feat, test, fix y refactor.
Calidad del proyecto CAIS · 07

## Slide 8
CAIS E2E QA
Problemas y defectos encontrados
Los hallazgos del semestre muestran dónde el framework debe endurecerse antes de crecer.
Selectores frágiles en algunos módulos por uso de XPath absoluto o data-testid incompletos.
Dependencias de mensajes exactos en toasts: cualquier cambio de copy puede romper pruebas.
Datos de prueba compartidos: altas, búsquedas o desactivaciones pueden generar interferencia entre ejecuciones.
Clases compiladas dentro de target aparecen versionadas, lo que agrega ruido al control de cambios.
Algunos helpers necesitan normalización de nombres y firmas para evitar ambigüedad futura.
Impacto
Estos problemas no bloquean el avance, pero sí pueden afectar estabilidad, mantenimiento y velocidad de diagnóstico cuando la suite crezca.
Calidad del proyecto CAIS · 08

## Slide 9
CAIS E2E QA
Estrategia para las siguientes etapas
La prioridad es convertir la suite actual en una base estable para regresión continua.
1
Estabilizar selectores
Priorizar data-testid y eliminar XPath absoluto.
2
Datos controlados
Crear fixtures o datos únicos por ejecución.
3
Reportes
Agregar evidencia de ejecución y resultados por suite.
4
CI
Ejecutar pruebas en GitHub Actions o pipeline equivalente.
5
Cobertura
Completar flujos pendientes y casos negativos por módulo.
Calidad del proyecto CAIS · 09

## Slide 10
CAIS E2E QA
Conclusión
El proyecto ya cuenta con una base de QA automatizada y una ruta clara para madurarla.
Lo logrado
Se automatizaron flujos críticos de autenticación, usuarios, pacientes, emergencias y notas de evolución.
Lo aprendido
La estabilidad depende tanto del framework como de selectores, datos y mensajes consistentes.
Lo siguiente
Integrar reportes, CI y una estrategia de datos para ejecutar regresión con confianza.
Mensaje final: la calidad no se asegura con una sola prueba, sino con un proceso repetible que reduce riesgo cada vez que el sistema cambia.
Calidad del proyecto CAIS · 10